|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos. La actividad 1 (Definición y análisis) se completó en el plazo, pero la actividad 2 (Desarrollo del MVP) presenta retraso: los módulos de permisos y vacaciones, asistencia y remuneraciones aún no se inician, porque prioricé construir primero el workflow de aprobación en dos niveles, que es el núcleo del sistema. Entre los factores que facilitaron mi avance están la metodología Kanban, que me permitió reordenar prioridades con facilidad, y mi experiencia en el proyecto real, que me dio patrones de diseño ya validados. Entre los que lo dificultaron, la carga laboral en la etapa final de entrega del proyecto real y algunos imprevistos personales que redujeron mis días de trabajo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar la carga laboral y los días de trabajo perdidos, priorizo por criticidad: primero los módulos que reutilizan el workflow de aprobación ya construido (permisos y vacaciones), y después asistencia y remuneraciones. Cada módulo lo acoto a su versión mínima viable y reservo horas fijas de trabajo autónomo cada semana. Para no depender de mi memoria al trabajar sola, documento cada decisión de diseño a medida que la tomo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como sólido en la base técnica y retrasado en la amplitud de módulos. Destaco haber construido primero la arquitectura de microservicios, la seguridad por roles y el workflow de aprobación, que es el núcleo del proyecto, y haber mantenido la calidad con pruebas automatizadas y revisiones de código. Como aspecto a mejorar, debo gestionar mejor mi tiempo para equilibrar el proyecto real con Promaty, y no dejar la documentación para el final, sino registrarla a medida que avanzo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me quedan dudas sobre qué artefactos de metodología se esperan en un proyecto individual con Kanban, ya que no tengo daily meetings ni sprint planning de equipo. Le preguntaría al docente si basta con el backlog priorizado, el tablero y las retrospectivas, o si debo llevar además una bitácora diaria personal. También quisiera confirmar si, dado el retraso en algunos módulos, es preferible entregar menos módulos completos y bien probados, o más módulos con menor profundidad. Por último, me gustaría saber cómo debe organizarse la carpeta Evidencias Proyecto (documentación, sistema y base de datos), para asegurar que mis evidencias se ubiquen correctamente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Al desarrollar el proyecto de forma individual, con autorización del docente, no corresponde redistribuir actividades entre integrantes. Lo que sí redistribuyo es el tiempo: reordeno las actividades por criticidad, como indiqué en el informe de avance, dejando los módulos de permisos y vacaciones, asistencia y remuneraciones para después del workflow de aprobación. Como nueva actividad, incorporaré la formalización del plan de pruebas, que ordenará las pruebas unitarias, de integración y de autorización que ya mantengo en el backend, junto con la documentación técnica obligatoria y el uso de Docker, hoy limitado a un contenedor de PostgreSQL.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Como desarrollo el proyecto de forma individual, evalúo mi trabajo individual en lugar del trabajo en grupo. Entre los aspectos positivos destaco la coherencia del diseño, porque todas las decisiones de arquitectura, datos y seguridad siguen un mismo criterio, y la rapidez para decidir sin tiempos de coordinación. También me ha permitido aprender el ciclo completo del sistema, desde el análisis hasta el frontend y el backend. Como aspecto a mejorar, al no haber revisión de pares pueden quedar puntos ciegos, y los retrasos no se pueden repartir entre integrantes. Lo compenso con pruebas automatizadas, análisis estático con SonarQube y solicitando retroalimentación al docente en cada entrega.