Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Promaty: sistema de gestión de solicitudes del ciclo de vida del colaborador (módulo de RRHH) para una empresa del rubro construcción. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Análisis y diseño de sistemas; desarrollo de software full stack; gestión de proyectos informáticos; modelamiento y consulta de bases de datos. |
| Competencias | Analizar de forma integral los procesos de negocio para proponer una solución. Construir el modelo de datos que soporta los requerimientos. Construir el modelo arquitectónico de la solución. Construir programas siguiendo buenas prácticas de codificación. Implementar soluciones que automatizan procesos manuales. Aplicar control de acceso basado en roles para la seguridad del sistema. Gestionar el proyecto con backlog, estimación y seguimiento. Comunicar avances y decisiones de forma clara. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | El problema que buscó resolver Promaty es la falta de un sistema que centralice el ciclo de vida del colaborador en una empresa del rubro construcción. Hoy gestiones como contrataciones, anexos, finiquitos, traspasos entre centros de costo, permisos y vacaciones se coordinan de manera informal (WhatsApp, correo, llamadas), sin registro ni trazabilidad, y los datos aprobados deben digitarse nuevamente en el ERP externo (Rex+), lo que genera doble digitación y errores. El tema es relevante para el campo laboral de la Ingeniería en Informática porque integra el análisis de procesos de negocio, el diseño de un modelo de datos y de una arquitectura, y la construcción de un sistema full stack con control de acceso, que son competencias centrales del perfil de egreso. La situación se ubica en obras de construcción gestionadas por una empresa que centraliza su RRHH desde una oficina central. Afecta principalmente a las jefaturas de obra, que no cuentan con un canal formal para solicitar y aprobar gestiones de su personal, y al equipo de RRHH, que debe revisar y volver a digitar la información. El aporte de valor, simulado en este proyecto, es formalizar estas solicitudes y darles trazabilidad mediante un flujo de aprobación en dos niveles (jefatura de obra y RRHH), restringir cada acción según el rol y los centros de costo del usuario, y automatizar el envío de los datos aprobados al ERP, que en este proyecto se simula. |
| 2. Objetivos | Objetivo general. Diseñar e implementar un sistema de gestión de solicitudes del ciclo de vida del colaborador, junto con la gestión de asistencia y remuneraciones, que formalice y dé trazabilidad al proceso de solicitud y aprobación entre la jefatura de centro de costo y RRHH. Objetivos específicos. 1. Permitir a las jefaturas de obra generar solicitudes formales del ciclo de vida del colaborador, reemplazando la coordinación informal actual. 2. Implementar un flujo de aprobación en dos niveles, entre la jefatura de centro de costo y RRHH, con motivo de rechazo. 3. Registrar la ficha del colaborador y el estado de cada solicitud, con trazabilidad completa. 4. Automatizar la carga de los datos aprobados en Rex+ (simulado), evitando la doble digitación manual. 5. Reducir la doble digitación y los errores asociados al ingreso manual de datos en más de una plataforma. Estado a la fecha. Están cumplidos el registro de la ficha del colaborador y el estado de las solicitudes. Están avanzados la generación de solicitudes, el flujo de aprobación en dos niveles con motivo de rechazo y la sincronización con Rex+, que opera con un cliente simulado. Los módulos de asistencia y remuneraciones están diseñados y pendientes de construir. |
| 3. Metodología | Metodología. Utilicé Kanban, con un backlog priorizado en Jira organizado en épicas por dominio, historias de usuario y subtareas de backend y frontend, y un tablero con los estados Por hacer, En desarrollo y Terminado. Los períodos de dos semanas se usan solo como referencia temporal para documentar el avance, sin ceremonias formales de Scrum, dado que desarrollo el proyecto de forma individual. Fases y procedimientos. (1) Definición y análisis: alcance, objetivos, Acta de Constitución, selección del stack y de la arquitectura. (2) Diseño: modelo de datos y reglas del dominio de RRHH. (3) Construcción incremental por épica: cada historia se implementa en backend y frontend, se revisa contra sus criterios de aceptación y se valida con pruebas automatizadas, análisis estático con SonarQube y linter con control previo al commit en el frontend. (4) Cierre: pruebas, documentación y presentación final. El avance se registra en una bitácora diaria elaborada a partir del historial de commits y vinculada a las incidencias de Jira. Pertinencia. Kanban es pertinente porque el trabajo es individual, el alcance se ajustó a lo largo del proyecto y el flujo continuo permitió reordenar prioridades sin rehacer una planificación rígida. El backlog jerarquizado dio trazabilidad entre los objetivos, las historias y el código entregado. |
| 4. Desarrollo | Etapas o actividades. 1. Definición y arranque (20 de julio al 30 de agosto): redacté el Acta de Constitución y la descripción del proyecto, seleccioné el stack y la arquitectura de microservicios, decidí el dominio de negocio (RRHH) y dejé construida la base técnica: autenticación con emisión de token, control de acceso por roles y permisos, y los mantenedores simples. 2. Seguridad y base del dominio (31 de agosto al 13 de septiembre): apliqué la validación del token y el control de acceso por permiso en cada servicio, levanté el gateway como punto de entrada único, construí el mantenedor de proyectos e integré el frontend con el backend real. 3. Administración y colaboradores (14 al 27 de septiembre): desarrollé en frontend los mantenedores de proyectos, roles y usuarios con control de acceso por permisos, y la primera versión del mantenedor de colaboradores en backend. 4. Ciclo de vida del colaborador (28 de septiembre al 11 de octubre): amplié la ficha del colaborador con 17 campos legales y catálogos, construí la entidad Contrato con sus reglas (plazo legal de escrituración considerando feriados, validaciones de plazo fijo y vencimiento automático), el workflow de solicitudes con aprobación en dos niveles, motivos de rechazo y el cliente simulado de Rex+, junto con las pantallas de solicitudes y contratos. 5. Pendiente: módulos de asistencia, permisos con o sin goce de sueldo, vacaciones y remuneraciones; registrar el contrato desde el envío de la solicitud (está diseñado, pendiente de construir); y las pruebas finales y la presentación. Facilitadores. La metodología Kanban con backlog priorizado; mi experiencia en el proyecto real, que me aportó patrones de diseño ya validados para la arquitectura, la seguridad y el modelo de dominio; y las pruebas automatizadas y el linter con control previo al commit, que redujeron errores al integrar backend y frontend. Dificultades. Desarrollar de forma individual concentra todas las decisiones en una persona. La carga laboral del proyecto real y algunos imprevistos redujeron el tiempo disponible, y hubo períodos sin trabajo registrado. Construir el workflow de aprobación fue más extenso de lo previsto por ser el núcleo del sistema. Además, el cambio de dominio de negocio exigió replantear el alcance y la documentación. Ajustes realizados. Documenté cada decisión de diseño para no depender de la memoria. Prioricé por criticidad y acoté cada módulo a su versión mínima viable. Cambié el dominio principal de abastecimiento y bodega a RRHH, decisión que validé con el profesor. Construí primero el workflow de aprobación, por ser el núcleo del sistema, antes que asistencia y remuneraciones. Amplié la ficha del colaborador con los datos mínimos legales. Simulé la integración con Rex+, porque contratar su API no corresponde a un proyecto de título, a diferencia del proyecto real, donde es obligatoria para cumplir el requerimiento del cliente. Por último, definí el orden de aprobación con la jefatura de centro de costo primero y RRHH después, a partir de lo aprendido en el proyecto real. |
| 5. Evidencias | 1. Repositorios de código promaty-backend y promaty-frontend: historial de commits que muestra la evolución del sistema, con un README que describe la arquitectura y los pasos de ejecución. 2. Tablero Kanban en Jira (proyecto PCA): épicas, historias y subtareas con su estado. 3. Pruebas automatizadas del backend: pruebas unitarias y de controller en cada servicio, que validan reglas de negocio y de autorización. 4. Evidencia del sistema: arquitectura, modelo de datos y capturas de las pantallas construidas, en la carpeta Evidencias proyecto de este repositorio. 5. Bitácora de desarrollo con los cuatro períodos, en la carpeta Evidencias proyecto/Documentación. 6. Informe de avance de Fase 2 (2.4) y diario de reflexión (2.1). Quedan por agregar, al cierre, las capturas de los módulos pendientes y la demostración del sistema completo. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Aporte a mis intereses profesionales. Promaty me permitió reconocer qué parte del trabajo me motiva más. Disfruté construir el sistema, pero lo que más me interesó fue tomar decisiones: entender el proceso de RRHH, definir el alcance del MVP, decidir qué construir primero y qué dejar fuera, y diseñar la arquitectura y las reglas de negocio. Esto me mostró que no me veo dedicada solo a escribir código. Intereses que quiero profundizar. Quiero seguir explorando el análisis funcional y la definición de producto, y también la arquitectura de software y las buenas prácticas, para entender mejor qué rol me acomoda. Proyección laboral. Aún no tengo definido si mi camino va por el liderazgo técnico o por un rol de Product Owner o analista funcional. Lo que tengo claro es que me proyecto en un rol de liderazgo, con responsabilidad sobre las decisiones, que conecte las necesidades del cliente con el equipo técnico y cuide que lo que se construye resuelva un problema real con buenas prácticas. |