REVIEWS Y RETROSPECTIVAS DE DESARROLLO

Proyecto Promaty - Sistema de gestión de solicitudes del ciclo de vida del colaborador (módulo RRHH)

Desarrolladora: Karla Ramírez Hidalgo

Inicio del proyecto: 20 de julio de 2026

Metodología: Kanban, con períodos de 2 semanas usados como referencia temporal, precedidos por un Sprint 0 de definición y arranque

Herramienta de seguimiento: Jira, proyecto PCA (Promaty-Capstone)

Nota: como el proyecto se desarrolla con metodología Kanban, estos períodos no corresponden a sprints formales de Scrum, sino a cortes de revisión del avance. Cada sección incluye la revisión de lo entregado (Review) y la retrospectiva, elaboradas a partir del historial de commits y del tablero de Jira. Las claves PCA-n corresponden a las incidencias del proyecto en Jira.

CAPTURAS GENERALES DEL ESPACIO DE TRABAJO EN JIRA

SPRINT 0 - DEFINICIÓN Y ARRANQUE - REVIEW Y RETROSPECTIVE

Proyecto Promaty

Período: 20 de julio al 30 de agosto de 2026

Duración: 6 semanas

Desarrolladora: Karla Ramírez Hidalgo

REVIEW

OBJETIVO

Definir la idea, el alcance y la metodología del proyecto, fijar el dominio de negocio (RRHH) y dejar construida la base técnica: servicios de descubrimiento, usuarios, autenticación y el esqueleto del servicio de RRHH.

ENTREGABLES COMPLETADOS

ESTADO DEL PERÍODO

Estado: Completado

HISTORIAS E INCIDENCIAS DE JIRA IMPLEMENTADAS

| ID Jira | Historia o tarea | Estado | Función desarrollada |
| --- | --- | --- | --- |
| PCA-2 | Definir alcance y objetivos del proyecto | Terminado | Alcance y objetivos documentados |
| PCA-3 | Documentar Acta de Constitución | Terminado | Acta con plazo y fecha de inicio |
| PCA-4 | Definir stack tecnológico y arquitectura | Terminado | Arquitectura de microservicios y versiones con soporte de seguridad |
| PCA-7 | Iniciar sesión en el sistema | Terminado | Backend: inicio de sesión con emisión de token de acceso (PCA-15) |
| PCA-9 | Gestionar mantenedor de Roles y permisos | Terminado | Backend: control de acceso por roles y permisos |
| PCA-45, PCA-46, PCA-47 | Mantenedores de Mandantes, Tipos de proyecto y Especialidades | Terminado | Backend: crear, listar, editar y activar o desactivar |
| PCA-59 | Modelo de datos del proyecto y sus relaciones | Terminado | Entidad Proyecto y estados de plataforma |

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES ENTREGADAS

Definición del proyecto: Acta de Constitución, alcance, plazo de 5 meses y decisión del dominio RRHH validada con el profesor.

Base técnica: arquitectura de microservicios (descubrimiento, usuarios, autenticación y RRHH) con configuración por variables de entorno.

Seguridad: inicio de sesión con token de acceso y control de acceso por roles y permisos.

Dominio de RRHH: esqueleto del servicio y mantenedores simples.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CUMPLIDOS

El usuario puede iniciar sesión y recibe un token de acceso.

Los permisos se asignan a roles y los roles a usuarios.

No se permiten nombres duplicados en Mandantes, Tipos de proyecto ni Especialidades.

El dominio de negocio quedó definido y respaldado por el profesor.

EVIDENCIA EN JIRA

Historias PCA-7 (Iniciar sesión)

PCA-9 (Roles y permisos)

RETROSPECTIVE

¿QUÉ SALIÓ BIEN?

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Dominio | Se definió y validó con el profesor el dominio de RRHH antes de construir la mayor parte del sistema. |
| Documentación inicial | Acta de Constitución y alcance disponibles desde el primer día. |
| Base técnica | Arquitectura de microservicios y autenticación quedaron operativas al cierre del período. |
| Stack | Se actualizaron las versiones a otras con soporte de seguridad vigente mientras el código era mínimo. |

¿QUÉ PODRÍA MEJORAR?

| Área de mejora | Descripción |
| --- | --- |
| Cambio de dominio | La decisión de pasar de abastecimiento y bodega a RRHH se tomó el 20 de agosto y obligó a corregir documentación. |
| Seguimiento | El backlog se formalizó en Jira más tarde; antes se llevaba en una planilla, lo que dificultó la trazabilidad. |
| Pruebas | Se construyó primero la base y las pruebas automatizadas se incorporaron después. |

CONCLUSIONES

Arranque sólido: el período dejó la base técnica y la definición del proyecto.

Decisión oportuna: validar el dominio con el profesor evitó construir el sistema sobre un alcance inestable.

Trazabilidad: conviene registrar el trabajo en Jira desde el primer día.

ACCIONES A TOMAR PARA EL PRÓXIMO PERÍODO

| Acción | Responsable | Implementación |
| --- | --- | --- |
| Registrar épicas, historias y subtareas en Jira desde el inicio de cada módulo | Karla Ramírez | Crear la incidencia antes de comenzar el desarrollo |
| Documentar las decisiones de diseño en el momento en que se toman | Karla Ramírez | Registro de decisiones con fecha |
| Incorporar pruebas automatizadas junto con cada funcionalidad | Karla Ramírez | Incluir pruebas en cada historia terminada |

Preparado por: Karla Ramírez Hidalgo

SPRINT 1 - REVIEW Y RETROSPECTIVE

Proyecto Promaty

Período: 31 de agosto al 13 de septiembre de 2026

Duración: 2 semanas

Desarrolladora: Karla Ramírez Hidalgo

REVIEW

OBJETIVO

Dejar operativa la base del sistema: dominio de RRHH con sus mantenedores, seguridad por roles con token de acceso en los servicios, punto de entrada único (gateway) e integración inicial del frontend con el backend real.

ENTREGABLES COMPLETADOS

ESTADO DEL PERÍODO

Estado: Completado

HISTORIAS E INCIDENCIAS DE JIRA IMPLEMENTADAS

| ID Jira | Historia o tarea | Estado | Función desarrollada |
| --- | --- | --- | --- |
| PCA-10 | Restringir acceso según permisos del usuario | Terminado | Control de acceso por permiso en los servicios de usuarios y RRHH (PCA-27, PCA-28), gateway (PCA-29) y frontend (PCA-30) |
| PCA-7 | Iniciar sesión en el sistema | Terminado | Validación del token (PCA-16), nombre en el token (PCA-17) y pantalla de login (PCA-18, PCA-19, PCA-20) |
| PCA-45 | Gestionar mantenedor de Mandantes | Terminado | Mantenedor en el frontend (PCA-52) |
| PCA-46, PCA-47 | Mantenedores de Tipos de proyecto y Especialidades | Terminado | Vistas en el frontend (PCA-55, PCA-58) |
| PCA-48 | Gestionar proyectos | Terminado | CRUD de Proyecto en backend (PCA-62) |
| PCA-49 | Cambiar estado de un proyecto | Terminado | Cambio de estado como acción separada (PCA-65) |
| PCA-9 | Gestionar mantenedor de Roles y permisos | Terminado | Catálogo de permisos (PCA-23) |

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES ENTREGADAS

Seguridad: validación del token y control de acceso por permiso en cada servicio, con respuesta 403 si falta el permiso.

Gateway: punto de entrada único con enrutamiento hacia usuarios, autenticación y RRHH.

Dominio: mantenedor de Proyectos con filtro por fechas y cambio de estado separado.

Frontend: integración con el backend real, mantenedores de Mandantes, Tipos y Especialidades, y control de acceso por permisos.

Calidad: auditoría de autoría y revisión automática de código antes de cada commit.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CUMPLIDOS

Un usuario sin el permiso requerido recibe una respuesta 403.

Las peticiones pasan por el gateway y se validan con el token.

El cambio de estado de un proyecto no altera sus otros datos.

El frontend consume el backend real y muestra solo las acciones permitidas.

EVIDENCIA EN JIRA

RETROSPECTIVE

¿QUÉ SALIÓ BIEN?

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Seguridad | Todos los servicios quedaron protegidos con control de acceso por permiso. |
| Integración | El frontend se conectó al backend real y los mantenedores operaron de punta a punta. |
| Calidad | Se configuró la revisión automática de código antes del commit. |
| Avance | Se cumplió el objetivo del período sin reducir el alcance. |

¿QUÉ PODRÍA MEJORAR?

| Área de mejora | Descripción |
| --- | --- |
| Configuración | Quedó una configuración de acceso entre servicios (CORS) duplicada que hubo que retirar. |
| Listados | El orden por defecto de los listados paginados no era estable y se corrigió tarde. |
| Trazabilidad | Parte del trabajo menor no tuvo incidencia propia en Jira. |

CONCLUSIONES

Objetivo cumplido: la base de seguridad y la integración quedaron operativas.

Base reutilizable: el mismo patrón de permisos sirve para los módulos siguientes.

Orden: conviene revisar la configuración compartida al agregar cada servicio.

ACCIONES A TOMAR PARA EL PRÓXIMO PERÍODO

| Acción | Responsable | Implementación |
| --- | --- | --- |
| Revisar la configuración compartida al incorporar cada servicio nuevo | Karla Ramírez | Lista de revisión antes de cerrar la historia |
| Registrar en Jira el trabajo menor relevante | Karla Ramírez | Crear subtareas cuando el cambio afecta más de un archivo |
| Mantener el linter con control previo al commit | Karla Ramírez | Husky y lint-staged en el frontend |

Preparado por: Karla Ramírez Hidalgo

SPRINT 2 - REVIEW Y RETROSPECTIVE

Proyecto Promaty

Período: 14 al 27 de septiembre de 2026

Duración: 2 semanas

Desarrolladora: Karla Ramírez Hidalgo

REVIEW

OBJETIVO

Completar en el frontend los mantenedores de proyectos, roles y usuarios con control de acceso por permisos, y dar los primeros pasos del módulo de colaboradores en el backend.

ENTREGABLES COMPLETADOS

ESTADO DEL PERÍODO

Estado: Completado, con una interrupción de 6 días sin trabajo registrado

HISTORIAS E INCIDENCIAS DE JIRA IMPLEMENTADAS

| ID Jira | Historia o tarea | Estado | Función desarrollada |
| --- | --- | --- | --- |
| PCA-48 | Gestionar proyectos | Terminado | Mantenedor en el frontend (PCA-63) con vista de página completa (PCA-64) |
| PCA-9 | Gestionar mantenedor de Roles y permisos | Terminado | Mantenedor de Roles de punta a punta (PCA-25) y protección del rol Superadmin (PCA-24) |
| PCA-10 | Restringir acceso según permisos del usuario | Terminado | Menú lateral filtrado por permisos (PCA-31) |
| PCA-67 | Gestionar mantenedor de Usuarios | Terminado | Estructura, listado, detalle, formulario y menú (PCA-68 a PCA-72) |
| PCA-90 | Gestionar ficha de Colaborador en backend (Staff) | Terminado | Primera versión del mantenedor de colaboradores (PCA-92) y nombres en inglés (PCA-95) |

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES ENTREGADAS

Administración: mantenedores de Proyectos, Roles y Usuarios en el frontend, con navegación anidada y detalle superpuesto.

Seguridad: el rol Superadmin quedó protegido contra el bloqueo de sí mismo y el menú se arma según los permisos.

Colaboradores: primera versión de la ficha en backend, sin flujo de aprobación ni contrato todavía.

Código: nombres en inglés y eliminación del campo activo del colaborador.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CUMPLIDOS

El administrador puede crear, listar, editar y activar o desactivar usuarios con un rol.

El usuario ve en el menú solo las opciones permitidas por su rol.

El rol Superadmin no puede quedar sin permisos por una acción propia.

La ficha básica del colaborador se registra y se consulta.

EVIDENCIA EN JIRA

Historia PCA-67

Historia PCA-90

RETROSPECTIVE

¿QUÉ SALIÓ BIEN?

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Frontend | Los tres mantenedores principales de administración quedaron completos. |
| Reutilización | El mismo patrón de capas aceleró la construcción de Roles y Usuarios. |
| Experiencia de uso | Se mejoró la consistencia visual y la navegación. |

¿QUÉ PODRÍA MEJORAR?

| Área de mejora | Descripción |
| --- | --- |
| Continuidad | Entre el 17 y el 22 de septiembre no hubo trabajo registrado en los repositorios. |
| Fechas | Se detectó un desfase de un día en las fechas por efecto de la zona horaria. |
| Backend | El avance del módulo de colaboradores fue menor que el del frontend. |

CONCLUSIONES

Avance sostenido: pese a la interrupción, se cumplió el objetivo principal del período.

Prioridad: se priorizó terminar la administración antes de entrar al dominio de colaboradores.

Planificación: los períodos de poca disponibilidad deben considerarse al dimensionar el trabajo.

ACCIONES A TOMAR PARA EL PRÓXIMO PERÍODO

| Acción | Responsable | Implementación |
| --- | --- | --- |
| Reservar horas fijas semanales de trabajo | Karla Ramírez | Bloques semanales en el calendario |
| Dimensionar el trabajo del período según la disponibilidad real | Karla Ramírez | Revisar la carga antes de comenzar cada período |
| Probar siempre fechas con zona horaria | Karla Ramírez | Caso de prueba con fechas en los formularios |

Preparado por: Karla Ramírez Hidalgo

SPRINT 3 - REVIEW Y RETROSPECTIVE

Proyecto Promaty

Período: 28 de septiembre al 11 de octubre de 2026

Duración: 2 semanas

Desarrolladora: Karla Ramírez Hidalgo

REVIEW

OBJETIVO

Ampliar la ficha del colaborador, construir el flujo de solicitudes con aprobación en dos niveles y las reglas de negocio de contratos, con la integración con Rex+ simulada.

ENTREGABLES COMPLETADOS

ESTADO DEL PERÍODO

Estado: Completado en lo planificado; quedan pendientes la recuperación de contraseña y el registro anticipado del contrato

HISTORIAS E INCIDENCIAS DE JIRA IMPLEMENTADAS

| ID Jira | Historia o tarea | Estado | Función desarrollada |
| --- | --- | --- | --- |
| PCA-90, PCA-91 | Ficha de Colaborador (backend y frontend) | PCA-90 Terminado; PCA-91 En desarrollo | 17 campos legales, catálogos, Región, Provincia y Comuna, formulario con validación de RUT. Falta verificar la edición en el navegador (PCA-100) |
| PCA-74, PCA-75, PCA-76 | Modelo de Solicitud, crear y listar, decisión por nivel | Terminado | Solicitudes con aprobación en dos niveles y mecanismo extensible por tipo |
| PCA-105 | Visualizar detalle de solicitud | Terminado | Detalle con historial de aprobaciones (PCA-110, PCA-111) |
| PCA-106 | Sincronizar solicitud de contrato con Rex+ (cliente simulado) | Terminado | Cliente simulado y configurable de Rex+ (PCA-112 a PCA-114) |
| PCA-107 | Solicitar contrato con reglas de negocio | Terminado | Entidad Contrato, validaciones, plazo legal con feriados y formulario (PCA-115 a PCA-120) |
| PCA-108 | Consultar contratos | Terminado | Listado y detalle con vencimiento automático diario (PCA-121 a PCA-123) |

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES ENTREGADAS

Colaboradores: ficha ampliada con 17 campos legales, catálogos y jerarquía Región, Provincia y Comuna.

Solicitudes: creación, listado enriquecido, detalle y decisión por nivel, con catálogo de motivos de rechazo.

Rex+: sincronización con un cliente simulado y configurable, ya que contratar la API no corresponde a un proyecto de título.

Contratos: reglas de negocio, plazo legal de escrituración considerando feriados, listado, detalle y vencimiento automático.

Interfaz: pantallas de Solicitudes y Contratos, filtros en lote y modo oscuro persistente.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN CUMPLIDOS

Una solicitud pasa por la aprobación de la jefatura de obra y luego por la validación de RRHH.

Un usuario de RRHH no puede decidir una solicitud que aún espera la aprobación de la jefatura.

Un rechazo registra su motivo desde un catálogo.

Al validar una solicitud de contrato se invoca la sincronización simulada con Rex+.

Cada usuario ve solo las solicitudes de los proyectos que tiene asignados.

EVIDENCIA EN JIRA

Épica [SOLICITUDES] (PCA-73)

Épica [CICLO DE VIDA] (PCA-89)

Historia PCA-106 (Sincronizar con Rex+)

RETROSPECTIVE

¿QUÉ SALIÓ BIEN?

| Aspecto | Descripción |
| --- | --- |
| Flujo central | El workflow de aprobación en dos niveles quedó operativo de punta a punta, en backend y en pantalla. |
| Decisión de alcance | Simular Rex+ permitió completar el flujo sin depender de una API de pago. |
| Reglas de negocio | Se incorporaron las reglas reales de contratos, incluido el plazo legal con feriados. |
| Aprendizajes | Lo aprendido en el proyecto real mejoró el diseño del orden de aprobación. |

¿QUÉ PODRÍA MEJORAR?

| Área de mejora | Descripción |
| --- | --- |
| Diseño del contrato | Se detectó que el contrato debería registrarse al enviar la solicitud y no al aprobarla (PCA-109). |
| Continuidad | Entre el 5 y el 7 de octubre no hubo trabajo registrado. |
| Pruebas | Falta consolidar el plan de pruebas y las evidencias de pruebas de rendimiento y seguridad. |
| Alcance | Asistencia y remuneraciones aún no se inician. |

CONCLUSIONES

Flujo principal completo: el núcleo del sistema (solicitudes y contratos) ya opera.

Pendientes claros: asistencia, permisos con o sin goce de sueldo, vacaciones y remuneraciones.

Diseño a corregir: registrar el contrato desde el envío de la solicitud.

ACCIONES A TOMAR PARA EL PRÓXIMO PERÍODO

| Acción | Responsable | Implementación |
| --- | --- | --- |
| Construir el registro del contrato desde el envío de la solicitud (PCA-109) | Karla Ramírez | Primera historia del próximo período |
| Verificar en el navegador la edición de colaborador (PCA-100) | Karla Ramírez | Prueba manual y cierre de la historia PCA-91 |
| Iniciar el módulo de asistencia | Karla Ramírez | Definir y detallar las historias de la épica PCA-124 |
| Consolidar el plan de pruebas y la documentación técnica | Karla Ramírez | Documento de pruebas con evidencias antes de la entrega final |

Preparado por: Karla Ramírez Hidalgo